**Lições aprendidas**

1. **Definição clara de um escopo**

A definição do escopo se mostrou importante para evitar ambições exageradas no desenvolvimento do projeto e principalmente para não ter indefinições de onde prosseguir e até onde ir com a ideia inicial. Tentamos manter sempre em mente que a simplicidade do uso e manejo do aplicativo seria primordial.

1. **Estipular prazos e manejá-los**

No processo de desenvolvimento do nosso projeto percebemos que os prazos estimados ainda na fase de desenvolvimento precisavam ser reavaliados. Isso foi principalmente devido a inexperiência da equipe em um projeto assim e também intercorrências que ocorreram. Mas percebemos que o mais importante é estar aberto a essas mudanças de prazos e ter como alocar equipe e material para suprir alguma demanda que tenha ficado atrasada.

1. **Plano de comunicação**

Algo a se notar nesse projeto foi a facilidade e velocidade de comunicação entre a equipe e entre a equipe e os stakeholders. Utilizamos ferramentas atuais como aplicativos de comunicação para abreviar e diminuir as distâncias. Tais ferramentas se mostraram muito eficientes e eficazes, com apenas alguns ajustes. As reuniões semanais foram encurtadas para reuniões quase diárias, mas muitas vezes a distância, por videoconferência.

1. **Informações técnicas**

Percebemos que a necessidade de maior conhecimento em áreas específicas são necessárias para o início e transcorrer de um projeto. Nesse projeto em específico informações pontuais sobre veículos, taxas e tributos foram cruciais para a implantação de algumas ferramentas.